**中山市公共交通运输集团有限公司**

**公交候车亭隔离设施建设安装项目**

**评选文件**

**采购人：中山市公共交通运输集团有限公司**

**2025年9月**

**目 录**

[第一章 邀请函 3](#_Toc12691)

[第二章 采购人需求](#_Toc11762) 7

[第三章 评审标准](#_Toc11200) 10

[第四章 参评响应文件格式](#_Toc2435) 18

[第五章 合同](#_Toc6880) 35

**第一章 邀请函**

各潜在供应商：

为规范企业业务管理工作，确保项目采购工作公平、公正、公开，中山市公共交通运输集团有限公司（下称“采购人”）现就公交候车亭隔离设施建设安装项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的单位参与报价评选，有关事项如下：

**一、项目名称：**公交候车亭隔离设施建设安装项目。

**二、项目要求：**详细要求见第二章《采购人需求》。

**三、资金来源**：自筹资金

**四、施工工期：**自中选通知书发出之日起60个日历天内完工。

**五、工程量清单及内容：**详见《公交候车亭隔离设施的项目中介预算报告》及《公交候车亭隔离设施安装（加固）标准及计划明细》。

**六、采购控制价：**本项目总价上限价为783212.00元，其中各项工程上限价及单价上限价分别为阻车石安装上限价为335481.00元（单价上限价273.64元/根）、镀锌铁柱安装上限价为243424.00元（单价上限价206.99元/根）、水泥墩加固上限价为204307.00元（单价上限价68.10元/个），以上价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、人工、施工设备、保险、税费等全部费用，未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用。

**七、参评单位资格要求**

（一）参评单位须为在中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章），参评单位须具备市政工程类施工总承包三级或以上资质，经过工商行政管理机关确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。

（二）采购人在本项目开标当天通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)查询相关参选单位的信用记录，将查询的参选单位信用记录提供给评审现场；凡被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，视为无效投标。

（三）提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人授权委托书原件（若为法定代表人/负责人作为代表参加评选，则只需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人身份证复印件并加盖公章）。

（四）本项目不接受联合体参评。

（五）参评单位承诺不得以任何方式转包或分包本项目。

（六）参评单位满足本项目的全部需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。

（七）报价为唯一固定价且未超过采购控制价上限价（包括各项单价与总价）。

**八、获取公开评选文件**

（一）本项目的采购公告信息将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）与中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn/）上公布，符合资格的参评单位自行下载并视为有效送达，不再另行通知。

（二）评选文件下载时间：2025年9月3日至9月11日14:30。

**九、提交参评文件的要求**

（一）参评文件为正副本各一份，参评文件格式要求详见第四章《参评响应文件格式》；**参评文件要求独立装订成册（用夹子或回形针夹住视为未装订成册），加盖骑缝章，按格式规定签字并加盖公章，密封提交。**

（二）参评文件递交截止时间：2025年9月11日14:30（以采购人收到参评文件时间为准，超时提交的参评文件将拒收。

（三）参评文件递交地址为中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）。参评文件可邮寄但不得到付，运费到付的作退件处理。

**十、项目评审**

（一）评审时间：2025年9月11日15:00。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼开标评标室，评审时参评单位无需到场参加。

**十一、评审结果公示**

评审结束后，采购人将在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）与中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn/）上进行结果公示，公示期3个日历天，公示期结束后7个日历天内由采购人向中选人发出《评选结果通知书》。如参评单位对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出。采购人应在自收到书面异议原件之日起3个工作日内作出答复。作出答复前，暂停本项目评选活动。

**十二、采购人及采购联系人**

（一）采购人：中山市公共交通运输集团有限公司

（二）采购联系人及电话：苏先生，13528187721

（三）联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2025年9月8日

**第二章 采购人需求**

**一、采购内容**

根据采购人的实际使用需求，选取一家符合资质的参评单位，作为采购人公交候车亭隔离设施建设安装项目的施工单位，施工工期为自中选通知书发出之日起60个日历天内完工。

1. **报价最高限价：**
2. 本项目总价上限价 783212.00元，其中各项工程上限价及单价上限价分别为阻车石安装上限价为335481.00元（单价上限价273.64元/根）、镀锌铁柱安装上限价为243424.00元（单价上限价206.99元/根）、水泥墩加固上限价为204307.00元（单价上限价68.10元/个）。
3. 参评单位所报价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、人工、施工设备、保险、税费等全部费用。未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用，最终金额按照实际工程量为准，各项工程结算单价为中选人参评文件相应工程的单价。

**三、建设安装地址：中山市全域，**详见《公交候车亭隔离设施安装（加固）标准及计划明细》。

**四、项目内容**：项目工程量清单及内容详见《公交候车亭隔离设施的项目中介预算报告》及《公交候车亭隔离设施安装（加固）标准及计划明细》，采购人可根据实际情况调整设施数量以及安装地点，中选人必须无条件配合。

**五、公交候车亭隔离设施安装（加固）标准及要求**

（一）阻车石安装标准：采用芝麻白花岗岩阻车石，直径不小于250mm，埋设深度不小于300mm，阻挡高度不小于400mm，柱体表面应贴有反光膜，两柱的主体间距不大于1.5m，按采购人要求于柱体上表面加印提醒标识“请勿坐靠”红色字体。

（二）镀锌铁柱安装标准：采用镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径112mm，总长1000mm，埋深≥400mm，外露柱体粘贴反光膜，安装间距不大于1.5m。

（三）水泥墩加固标准：将候车亭现场已安装的预制水泥墩（C30混凝土，尺寸为500×600×350mm，重量≥125KG）埋地浇筑水泥（C30混凝土）加固，深度约100mm，水泥墩加固位置根据候车亭长度等距分布，并靠路沿石排列，水泥墩浇筑的表面颜色应与人行道人行砖的颜色一致，施工前后务必保证水泥墩完好（施工前后拍照留底），如施工前有损坏需告知采购人，因施工造成损坏的需按原价赔偿。

（四）在运输、安装过程中，保证货物无缺损，在采购人指定的地点位置安装，恢复因安装导致损坏路面的原样。施工工序工艺必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由中选人承担。

（五）施工前需先完成公交候车亭隔离设施建设安装施工的样板，经采购人验收合格后，后续工程以此标准施工；若不符合要求，中选人须按采购人意见进行改进。

（六）工程质量：合格工程，符合工程施工规范及标准（具体详见合同），项目质量保修期不少于12个月，自工程竣工验收通过之日起计算，材料必须按照图纸或以上质量要求。

（七）工程安全：施工安全，不发生安全事故。中选人须对安全施工承担完全责任。

（八）文明施工：达到广东省规定文明施工标准。

**六、工程验收**

中选人须按照相关的标准及采购人的要求提供隔离设施及安装、对已装水泥墩进行加固，竣工之日起5日内通知采购人并提供相关竣工照片，采购人组织相关人员进行现场抽样验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在2日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、更换和返工并承担由此产生的费用，更换和返工完毕之日起2日内安排采购人验收。

**七、付款方式**

本项目不提供预付款，工程验收合格后，采购人在收到中选单位开具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内一次性支付本项目工程总金额的97%，剩余的3%作为质量保修金，自工程竣工验收通过之日起的质保期期满后且收到中选人申请后，一个月内无息支付全部质保金。

**第三章 评审标准**

一、采购人按照相关制度规定组建评标委员会，评标委员会本着公平、公正、科学、择优的原则，根据评审标准开展项目评审和推荐评审结果工作，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审流程

资格评审+综合评审，共2个环节。评标委员会将审查实质参加参评单位是否够三家，以决定是否需废标。若通过资格评审的参评单位不足三家的，本项目将作废标处理。评标委员会先进行资格评审，再进行综合评审。只有通过资格评审的参评单位才能进入综合评审。最后评标委员会排序推荐中选候选人。

三、评审标准

（一）资格评审环节由评标委员会按照《资格评审表》对参评单位提交的参评文件进行初步评审，只有对《资格评审表》所列各项全部符合的参评文件才能通过资格评审。对是否符合《资格评审表》要求有争议的，评标委员会将以记名方式表决，被认为符合的得票超过半数的参评单位有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。《资格评审表》全部合格的参评单位方可进入综合评审环节。

（二）综合评审：技术商务评审+价格评审，评分满分为100分，评分分配如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **技术商务评分** | **价格评分** |
| **60分** | **40分** |

（三）综合评审方法

1.技术商务评分：由各个评委按照《技术商务评分表》项目独立进行评分，取平均分为该项最终得分。

2.价格评分：对通过符合性审查的参评单位进行价格评分，将评标委员会校核后的参评单位报价定义为评标价格。若进入价格评审阶段的参评单位为四家以下时（含四家），取所有进入价格评审阶段有效的参评单位报价的算术平均值定义为基准价格；若进入价格评审阶段的参评单位有五家或以上时，去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格后取剩余评标价格的算术平均值定义为基准价格（计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数）。当参评单位的评标价格等于基准价格时为满分40分，高于基准价格的评标价格则按其比例，每高于基准价格的1％减0.5分，低于基准价格的评标价格也按其比例，每低于基准价格的1％减0.2分，如此类推，扣至0分止。算出所有参评单位的价格评分（计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数）。

3.根据技术商务及价格的综合评分，计算各参评单位的总得分。按总得分从高到低排名（得分相同时，报价低者优先）。

四、评审结果

（一）中选候选人推荐数量：3名。

（二）中选候选人推荐规则：按照本章规定的评分标准进行打分，根据有效参评单位综合得分由高至低排出的名次，顺序推荐综合得分前3名为中选候选人。

（三）综合得分相同的处理原则：综合评分相同时，以参评报价低的优先；参评报价也相同的，由评标委员会确定。

（四）经结果公示程序后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并依法与第一中选候选人签订合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为中选供应商，以此类推。

**五**、资格评审表

**资格评审表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **参评单位A** | **参评单位B** | **参评单位C** | **......** |
| 1 | 参评单位须为在中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章），参评单位须具备市政工程类施工总承包三级或以上资质，经过工商行政管理机关确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。 |  |  |  |  |
| 2 | 提供有效的法定代表人/负责人证明书和授权委托书（参评代表为法定代表人/负责人时则不需要提供授权委托书）。 |  |  |  |  |
| 3 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。 |  |  |  |  |
| 4 | 参评单位承诺不得以任何方式转包或分包本项目。 |  |  |  |  |
| 5 | 参评单位提供报价表，报价为唯一固定价且未超过采购控制价上限价（包括各项单价与总价）。 |  |  |  |  |
| 6 | 非联合体参评。 |  |  |  |  |
| 7 | 参评单位满足本项目的全部需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。 |  |  |  |  |
| 8 | 参评文件符合评选文件要求的其他条件（如装订要求、密封要求等）。 |  |  |  |  |
| **评审结论** | |  |  |  |  |
| **不通过原因** | |  |  |  |  |

备注：

1．评标委员会对参评单位是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

评标委员会组长签名：

评标委员会其他成员签名：

评审日期：

六、技术商务评分表

**技术商务评分表**

| 评审内容 | 评分因素 | | 分值 | 评分标准 | 得分 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参评单位A** | **参评单位B** | **参评单位C** | **....** |
| 技术商务  部分（60分） | 同类项目业绩 | | 20 | 根据参评单位提供的（合同签订时间在2022年9月1日至2025年8月31日之间）同类项目的施工业绩进行评分，每提供一个单份合同金额在30万元（含）以上的得4分，最高得20分。  注：1.同类项目指:市政类工程项目。  2.须提供合同及验收表（或工程发票），复印件需加盖公章，不提供验收表（或工程发票）的不认可。 |  |  |  |  |
| 人员投入 | 拟投入人员情况（仅限1人） | 16 | 根据参评单位项目负责人情况进行打分：  拟定项目负责人具有一级注册建造师证（市政公用工程专业）的，得4分，具有二级注册建造师证（市政公用工程专业）的，得2分；具有市政类高级工程师职称得4分，具有市政类中级工程师职称得2分；本小项最高得8分；  本项目的项目负责人自2022年9月1日至今作为参评单位项目负责人完成的同类项目（指市政类工程项目）业绩，每提供一个得2分，本小项最高得8分。  注： 1.要求提供项目负责人的相关证件（证书）和通过参评单位购买的2025年任意3个月的社保证明，未按要求提供的不得分。  2.需提供项目合同复印件（加盖公章，无公章的合同不认可），以证明为指定时间段内其担任项目负责人的同类项目，业绩合同内容中若未体现项目负责人姓名的，还须提供项目验收单或相关材料证明该人员为该项目负责人。未提供证明材料或提供的证明材料不足以支撑判断的，则对应业绩不计入。 |  |  |  |  |
| 技术能力 | 项目施工方案 | 4 | 项目施工运用先进的工艺、施工机械；对本项目施工难点有先进和合理的建议，方案可靠、安全、切实可行，措施得力，得4分；  项目施工运用合理、可行的工艺、施工机械；对本项目施工难点有合理的建议，方案安全、基本可行，得2分；  项目施工有运用施工工艺，施工机械；对本项目施工难点无建议，方案基本可行，得1分；  项目施工安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，方案不可行，不得分。  不提供方案的不得分。 |  |  |  |  |
| 施工计划、进度等安排 | 4 | 施工进度计划编制合理、可行，保证措施可靠的，关键线路清晰、准确、完整，承诺工期50天的，得4分；  施工进度计划编制比较合理，保证措施比较可靠的，关键线路比较清晰、准确、完整，承诺工期55天的，得2分；  施工进度计划编制基本合理，关键节点控制措施基本合理，关键线路基本清晰、准确、完整，保证措施一般的，计划按期完成的，得1分。  不提供的不得分。 |  |  |  |  |
| 施工质量保证措施 | 4 | 采取具体措施建立健全质量保证体系，严格按设计文件、规范、标准和程序施工，具有明确的质量管控标准和流程、设置有专门的质量管控人员、质量控制关键点合理、保障措施合理，得4分；  质量控制标准和流程较为清晰，保障措施较为合理，得2分；  质量控制标准和流程基本合理，具有可操作性基本条件，但保证措施较差的，得1分；  质量控制标准和流程不清晰，保障措施不合理，不得分。  不提供的不得分。 |  |  |  |  |
| 质量保修期承诺 | 6 | 承诺质量保修期延长至24个月的，得6分；  承诺质量保修期延长至18个月的，得3分；  不延长的，不得分。 |  |  |  |  |
| 安全生产和文明施工措施 | 6 | 施工管理流程合理，具有文明生产和安全生产保证措施，针对性强，适应工程需要，得6分；  施工管理流程较为合理，具有文明生产和安全生产保证措施，针对性较强，较适应工程需要，得4分；  施工管理流程不合理，不具备文明生产和安全生产保证措施，针对性差，不适应工程需要，不得分。  不提供的不得分。 |  |  |  |  |

**注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。**

评标委员签名：

评审日期：

七、技术商务得分汇总表

**技术商务得分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参评单位名称** | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | **平均得分** |
| 1 | **参评单位A** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **参评单位B** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **参评单位C** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **......** |  |  |  |  |  |  |
| **说明：**保留小数2位数，小数位后处理原则：2位小数之后的数值四舍五入。 | | | | | | | |

**注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。**

评标委员会组长签名：

评标委员会其他成员签名：

评审日期：

八、价格得分汇总表

**价格得分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参评单位名称** | 参评报价（元） | 基准价格（元） | 价格得分 | 备注 |
| 1 | **参评单位A** |  |  |  |  |
| 2 | **参评单位B** |  |  |  |
| 3 | **参评单位C** |  |  |  |
| 4 | **......** |  |  |  |
| 计分说明：若进入价格评审阶段的参评单位为四家以下时（含四家），取所有进入价格评审阶段有效的参评单位报价的算术平均值定义为基准价格；若进入价格评审阶段的参评单位有五家或以上时，去掉一个最高评标价格和一个最低评标价格后取剩余评标价格的算术平均值定义为基准价格（计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数）。当参评单位的评标价格等于基准价格时为满分40分，高于基准价格的评标价格则按其比例，每高于基准价格的1％减0.5分，低于基准价格的评标价格也按其比例，每低于基准价格的1％减0.2分，如此类推，扣至0分止。算出所有参评单位的价格评分（计算结果精确至小数点后两位，第三位四舍五入，保留两位小数）。 | | | | | |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评标委员会组长签名：

评标委员会其他成员签名：

评审日期：

九、评审结果汇总表

**评审结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参评单位名称**  **（按报名顺序排列）** | **资格评审情况** | **参评报价（元）** | **价格得分** | **技术商务平均得分** | **总得分** | **结果排名** |
| **1** | **参评单位A** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **参评单位B** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **参评单位C** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **......** |  |  |  |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评标委员会组长签名：

评标委员会其他成员签名：

评审日期：

**第四章 参评响应文件格式**

（特别说明：本节仅为潜在参评单位在项目参选中可更有效地提升自身竞争力而增设的内容，因此所提交的内容编制格式等均不受任何限制，在满足响应文件的基础上，参评单位可自行决定和设计排版。）

**参评文件**

**项目名称：**

**参评单位名称：**

**（盖章）**

**日 期：**

## **格式1 自查表**

### 1.资格性/符合性自查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审查项** | 参评文件要求  （详见《初步评审》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格评审标准 | 1. 具备评选文件中规定资格要求的资格证明文件齐全。 2. 非联合体投标参评。 3. 参评单位承诺不得以任何方式转包或分包本项目 | □通过 □不通过 | 请标注**证明资料**页码  见参评文件第（ ）页 |
| 形式评审标准 | 1. 参评单位名称与营业执照、资质证书一致。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 1. 提交承诺函，且有效期为评选文件提交截止日起90日。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 1. 提供有效的法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（如是法定代表人直接签署参评文件并参加评选的，则无需提交法定代表人授权委托书），且有身份证复印件。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 1. 《需求响应表》全部满足并全部完全响应。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 1. 参评单位提供报价表，报价为唯一固定价且未超过采购控制价上限价（包括各项单价与总价）。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |
| 1. 参评文件的签署和盖章：参评文件中凡出现参评单位落款的地方应盖单位公章**（不接受投标专用章、业务章、合同章等），**凡出现要求签字的地方应由法定代表人或授权人签字/签章。 | □通过 □不通过 | 见参评文件第（ ）页 |

### 2.商务技术部分评审自查表

| **序号** | 审查项目 | **评审标准** | **分值** | **自评得分** | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 根据参评单位提供的（合同签订时间在2022年9月1日至2025年8月31日之间）同类项目的施工业绩进行评分，每提供一个单份合同金额在30万元（含）以上的得4分，最高得20分。  注：1.同类项目指:市政类工程项目。  2.须提供合同及验收表（或工程发票），复印件需加盖公章，不提供验收表（或工程发票）的不认可。 | 20 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 2 | 拟投入人员情况 | 根据参评单位项目负责人情况进行打分：  拟定项目负责人具有一级注册建造师证（市政公用工程专业）的，得4分，具有二级注册建造师证（市政公用工程专业）的，得2分；具有市政类高级工程师职称得4分，具有市政类中级工程师职称得2分；本小项最高得8分；  本项目的项目负责人自2022年9月1日至今作为参评单位项目负责人完成的同类项目（指市政类工程项目）业绩，每提供一个得2分，本小项最高得8分。  注： 1.要求提供项目负责人的相关证件（证书）和通过参评单位购买的2025年任意3个月的社保证明，未按要求提供的不得分。  2.需提供项目合同复印件（加盖公章，无公章的合同不认可），以证明为指定时间段内其担任项目负责人的同类项目，业绩合同内容中若未体现项目负责人姓名的，还须提供项目验收单或相关材料证明该人员为该项目负责人。未提供证明材料或提供的证明材料不足以支撑判断的，则对应业绩不计入。 | 16 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 3 | 项目施工方案 | 项目施工运用先进的工艺、施工机械；对本项目施工难点有先进和合理的建议，方案可靠、安全、切实可行，措施得力，得4分；  项目施工运用合理、可行的工艺、施工机械；对本项目施工难点有合理的建议，方案安全、基本可行，得2分；  项目施工有运用施工工艺，施工机械；对本项目施工难点无建议，方案基本可行，得1分；  项目施工安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，方案不可行，不得分。  不提供方案的不得分。 | 4 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 4 | 施工计划、进度等安排 | 施工进度计划编制合理、可行，保证措施可靠的，关键线路清晰、准确、完整，承诺工期50天的，得4分；  施工进度计划编制比较合理，保证措施比较可靠的，关键线路比较清晰、准确、完整，承诺工期55天的，得2分；  施工进度计划编制基本合理，关键节点控制措施基本合理，关键线路基本清晰、准确、完整，保证措施一般的，计划按期完成的，得1分。  不提供的不得分。 | 4 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 5 | 施工质量保证措施 | 采取具体措施建立健全质量保证体系，严格按设计文件、规范、标准和程序施工，具有明确的质量管控标准和流程、设置有专门的质量管控人员、质量控制关键点合理、保障措施合理，得4分；  质量控制标准和流程较为清晰，保障措施较为合理，得2分；  质量控制标准和流程基本合理，具有可操作性基本条件，但保证措施较差的，得1分；  质量控制标准和流程不清晰，保障措施不合理，不得分。  不提供的不得分。 | 4 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 6 | 质量保修期承诺 | 承诺质量保修期延长至24个月的，得6分；  承诺质量保修期延长至18个月的，得3分；  不延长的，不得分。 | 6 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| 7 | 安全生产和文明施工措施 | 施工管理流程合理，具有文明生产和安全生产保证措施，针对性强，适应工程需要，得6分；  施工管理流程较为合理，具有文明生产和安全生产保证措施，针对性较强，较适应工程需要，得4分；  施工管理流程不合理，不具备文明生产和安全生产保证措施，针对性差，不适应工程需要，不得分。  不提供的不得分。 | 6 |  | 见参评文件第（ ）页 |
| **合计** | | | **60** |  | **/** |

**格式2 承诺函**

**承 诺 函**

中山市公共交通运输集团有限公司：

我方确认收到《中山市公共交通运输集团有限公司公交候车亭隔离设施建设安装项目》评选文件，经详细研究，决定参加该项目评选。 （参评单位名称）作为参评单位已正式授权（ 被授权代表全名、职务）代表我方提交参评文件正副本各一份。

1.同意并接受评审文件的各项要求，完全接受采购人设定的全部需求、条款，满足评审文件中的各项需求（详见《需求响应表》），按文件的要求提供报价（详见报价表）。

2.我方已详细研究评选文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白。不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参评有关的任何其它资料、数据或信息，承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，将承担相应的后果和法律责任。

4.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方，且非联合体参评报价。

5我方如果中选，将按照贵方评选文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

6.我方如果中选，将承诺本项目质量保修期为 月，自工程竣工验收通过之日起计算。

7.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。

参评单位**（盖章）**：

法定代表人被授权代表**（签名）**：

日期：

**格式3 法定代表人授权委托书及法人代表证明书**

**法定代表人授权委托书**

致：中山市公共交通运输集团有限公司：

兹授权 同志为我方全权代表，全权参与贵方“中山市公共交通运输集团有限公司公交候车亭隔离设施建设安装项目”项目的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评单位（盖章）：

签发日期：

有效期：报名截止之日后90天内有效。

附：被授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话：

联系邮箱：

授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

参评签名代表为法定代表人/负责人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效日期与本公司参评文件中标注的有效期相同。

参评单位（盖章）：

签发日期： 年 月 日

法定代表人/负责人身份证复印件(正、反面)

**格式4 依据中国法律注册成立的并持有有效的营业执照证明材料**

**须具备中华人民共和国境内注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章）。**

**（格式自拟）**

**格式5**

**具有市政工程类施工总承包三级或以上资质证明材料，加盖公章**

**（格式自拟）**

**格式6**

**参评单位具有有效的安全生产许可证，加盖公章（格式自拟）**

**格式7 项目报价表**

**公交候车亭隔离设施建设安装项目**

**项目报价表**

**项目名称：公交候车亭隔离设施建设安装项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 安装（加固）标准 | 数量（个） | 单价（元，含税） | 小计（元，含税） | 备注 |
| 1 | 阻车石安装 | 采用芝麻白花岗岩阻车石，直径不小于250mm，埋设深度不小于300mm，阻挡高度不小于400mm，柱体表面应贴有反光膜，两柱的主体间距不大于1.5m。按采购人要求于柱体上表面加印提醒标识“请勿坐靠”红色字体。供应方应确保质量符合国家标准。 | 1226 |  |  |  |
| 2 | 镀锌铁柱安装 | 采用镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径112mm，总长1000mm，埋深≥400mm，外露柱体粘贴反光膜，安装间距不大于1.5m，供应方应确保质量符合国家标准。 | 1176 |  |  |  |
| 3 | 水泥墩加固 | 将候车亭现场已安装的预制水泥墩（C30混凝土，尺寸为500×600×350mm，重量≥125KG）埋地浇筑水泥（C30混凝土）加固，深度约100mm，水泥墩加固位置根据候车亭长度等距分布，并靠路沿石排列，同时水泥墩浇筑的表面颜色应与人行道人行砖的颜色一致。 | 3000 |  |  |  |
| 合计大写（ 元，含税） | | | | ¥ | | 含税 |

注：1.参评单位按《公交候车亭隔离设施的项目中介预算报告》内容报价，并自行计算单价与总价。

2.中选人所报价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、人工、施工设备、保险、税费全部费用。未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用，最终金额按照实际工程量为准，各项工程结算单价为中选人投标文件相应工程的单价。

3.以上报价为唯一固定价，不得报价后再议价。单价求得总价与报价不一致的，以单价为准。金额大小写不一致的，以小写金额为准。

参评单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签名）：

日期：

**格式8 需求响应表**

**需求响应表**

**项目名称：公交候车亭隔离设施建设安装项目**

| **序号** | **采购人需求要求** | **参评单位响应情况** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按《公交候车亭隔离设施的项目中介预算报告》需求公交候车亭隔离设施进行报价并制作安装。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 工程工期为自中选通知书发出之日起60个日历天内按采购人指定地点完成公交候车亭隔离设施建设安装。所需的采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、人工、施工设备、保险、税费等费用全部由中选人承担。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 设施建设安装（加固）地址为中山市全域，采购人计划安装（加固）的公交站台（具体明细对照《公交候车亭隔离设施安装（加固）标准及计划明细》），采购人可根据实际情况调整设施数量以及安装地点，中选人必须无条件配合。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 按承诺质保期不少于12个月，自工程竣工验收通过之日起计算。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 中选人须按照相关的标准及采购人的要求提供隔离设施及安装，竣工之日起5日内通知采购人并提供相关竣工照片，采购人组织相关人员现场进行验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在2日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、更换和返工并承担由此产生的费用，更换和返工完毕之日起2日内安排采购人验收。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 6 | 非联合体投标，不得将本工程转包、违法分包给第三方施工。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 7 | 采购人需求中关于付款方式要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 8 | 公交候车亭隔离设施安装（加固）标准符合采购人要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 9 | 中选人中选后需先完成公交候车亭隔离设施施工的样板，经采购人验收合格后，后续工程以此标准施工；若不符合要求，中选人须按采购人意见进行改进。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 10 | 水泥墩加固工程施工前后务必保证水泥墩完好（施工前后拍照留底），如施工前有损坏需告知采购人，因施工造成损坏的需按原价赔偿。 | □完全响应 □部分响应 |  |

参评单位（盖章）：

日期：

**格式9 技术商务评分响应资料及其他材料或证明**

**提供技术商务评分响应资料及参评单位认为需要提供的其他材料或证明**

# **（包括同类项目业绩、人员投入、项目施工方案、施工进度等安排、施工质量保证措施、安全生产和文明施工措施等相关材料）**

**（格式自拟）**

**第五章 合 同**

**（本合同仅供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）**

**公交候车亭隔离设施建设安装项目采购合同**

合同编号：中公交A[2025] 号

**甲方：中山市公共交通运输集团有限公司**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，中山市公共交通运输集团有限公司（以下简称甲方）与\*\*\*\*\*\*（以下简称乙方）就乙方向甲方提供服务事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

**1、项目名称、合同期限及实施地点**

1.1 项目名称：公交候车亭隔离设施建设安装项目。

1.2 合同金额：本合同总金额：¥ 元（人民币大写： ）。其中各项工程的安装（加固）单价金额分别为阻车石安装金额为 （元/根）、镀锌铁柱安装金额为

（元/根）、水泥墩加固金额为 （元/个）。

1.3 合同期限：自本项目中选通知书发出之日起60个日历天，如在合同期内工程结算金额达到合同总金额，则本合同提前终止。

1.4 合同履行地点：中山市。

**2、项目标准要求**

2.1.公交站台镀锌铁柱：镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径112mm，总长1000mm，埋深≥400mm，外露柱体粘贴反光膜，安装间距不大于1.5m。

2.2 公交站台阻车石：采用芝麻白花岗岩阻车石，直径不小于250mm，埋设深度不小于300mm，阻挡高度不小于400mm，柱体表面应贴有反光膜，两柱的主体间距不大于1.5m。按甲方要求于柱体上表面加印提醒标识“请勿坐靠”红色字体。

2.3水泥墩加固标准：将候车亭现场已安装的预制水泥墩（C30混凝土，尺寸为500×600×350mm，重量≥125KG）埋地浇筑水泥（C30混凝土）加固，深度约100mm，水泥墩加固位置根据候车亭长度等距分布，并靠路沿石排列，水泥墩浇筑的表面颜色应与人行道人行砖的颜色一致，施工前后务必保证水泥墩完好（施工前后拍照留底），如施工前有损坏需告知甲方，因施工造成损坏的需按原价赔偿。

2.4 在运输、安装过程中，保证货物无缺损，在甲方指定地点位置安装，恢复因安装导致损坏路面的原样。施工工序工艺必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由乙方承担。

2.6 甲方可根据实际情况调整公交候车亭隔离设施的安装数量以及安装地点，乙方必须无条件配合。

2.7 文明施工：达到广东省规定的文明施工标准。

2.8项目安全：施工安全，避免发生安全事故。乙方须对安全施工问题承担全部责任（包括但不限于第三方索赔费、损失费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支）。

**3、合同金额及结算、支付方式**

3.1 项目费用包括完成所需现场勘察、安装、路面恢复、维护、保险、人工费、材料费、机械费、税金、水电费、运输费、安全文明维护费等维护所需各种材料运输及配合人工费用所有可能发生的一切费用（包括因气候季节以及工序协调等因素导致的维护停滞窝工费等），未经甲方书面同意，乙方不得向甲方额外收取其他费用，最终金额按照实际工程量为准。

3.2 本项目不提供预付款，本项目全部施工完成并经双方验收合格后，由乙方申报竣工资料，双方按本合同实际工程总金额进行结算。甲方在收到乙方开具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内，甲方向乙方一次性支付本项目工程总金额的97%，剩余的3%作为质量保修金。若工程无质量问题，则自竣工验收通过之日起质保期期满后且收到乙方申请后不计息付清。乙方每次收款前，应向甲方提供等额有效的增值税专用发票。

3.3 因甲方使用资金需要经过财务审批程序，甲方在约定的付款时间内向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含财务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

3.4 乙方银行账户信息

账户名称：

账号：

开户行：

**4、双方权利和义务**

**4.1 甲方权利与义务**

4.1.1 甲方负责项目总进度计划安排、组织、协调工作及安装质量、进度、安全、环保、文明维护的管理、监督、检查。

4.1.2 乙方必须按甲方编制计划完成，若无法响应或超时完成，视为严重违约，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施支出的费用等）。

4.1.3 甲方有派人员对乙方进行指导和监督的权利。

4.1.4 甲方负责按照实际完成的数量（整改完成且双方验收通过后）与乙方结算。

4.1.5 甲方有权对乙方维护工作中存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

**4.2 乙方权利与义务**

4.2.1 乙方负责组织人员研究和熟悉施工要求、项目计划安排相关资料，按照甲方布置要求、做好各项施工工作。

4.2.2 乙方必须按甲方要求的进度计划组织维护并充分保证应急处理响应力度，接受甲方对维护进度的检查、监督和管理。如受现场条件限制无法按计划实施，乙方需经过甲方批准后调整实施。

4.2.3 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责，如因此造成甲方损失的（包括但不限于第三方索赔费、损失费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支），乙方承担全部法律及赔偿责任。

4.2.4 乙方负责维护现场的看护、保卫及未完项目的安全工作，按规定设置作业区域的安全围挡及警示标志，确保施工现场安全。

4.2.5 乙方负责其维护人员的培训、安全教育、持证上岗（包括但不限于焊工证等）、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其维护人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

4.2.6 乙方必须为其维护及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。

4.2.7 乙方应该及时提供完工现场照片及清算资料，以备甲方审核。

4.2.8 乙方不得以甲方的名义从事其他任何活动。

4.2.9 乙方在签订本合同时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。

4.2.10 乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对维护现场管理的各项管理规定及指令。

4.2.11 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方。否则甲方有权单方解除本合同，无需支付任何费用，乙方承担全部法律及赔偿责任（包括但不限于甲方遭受到的索赔费、损失费、承担责任、律师费、诉讼保全保险费等费用及开支）。

4.2.12 乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方结算和支付。

4.2.13 乙方应与进场维护人员签署劳动合同，确保其用工手续和条件符合国家《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规规定，按时足额支付劳动报酬。安装施工期间保证维护安全及做好相应的安全防护工作。乙方工作人员在维护期间造成任何一方人身伤亡或者财产损失的，乙方应负责解决（包括但不限于协商、仲裁、调解、诉讼等），由此造成甲方损失的（包括但不限于第三方索赔费、损失费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支），乙方承担全部法律及赔偿责任，且甲方有权从乙方应付款项中直接扣除相关赔偿金额。

4.2.14 乙方现场施工人员在作业区域实施的行为是代表乙方进行的职务行为，乙方对此承担所有法律及经济责任，包括但不限于因施工人员行为导致的甲方声誉损失。乙方现场施工人员在遵守乙方的规章制度以外，还必须遵从甲方的规章制度。甲方如对乙方现场施工人员不满意，有权要求乙方在1天内更换现场施工人员，乙方应无条件在上述期限内更换完毕。

4.2.15 乙方的所有制作安装的安全责任由乙方承担，与甲方无关。

4.2.16 乙方保证安装工艺、工序、物料、材质必须达到国家规定的技术要求。凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由乙方承担。项目验收合格前的一切风险由乙方承担。

**5、质保服务**

5.1 乙方的所有施工项目必须符合约定的质量标准。所有施工项目由甲方验收确认后使用，除因不可抗力或外来因素（包括但不限于人为恶意破坏、自然灾害等）导致项目产生质量问题的，质保期为 个月，自工程竣工验收通过之日起计算。

5.2 如由于乙方原因导致质量问题的，乙方应于接到通知后12小时内，免费维护。如遇人为损坏，双方协商后根据实际情况解决。

5.3 质保期内，如乙方未依约提供质保服务，甲方有权没收乙方的质保金。乙方如未能履行质保义务而导致任何人身或财产损失，对由此而造成的后果及损失负全部责任（包括但不限于甲方遭受到的损失费、第三方索赔费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支等）。

5.4 若乙方未能按甲方的要求进行修复，从而影响公交候车亭隔离设施正常使用的，甲方有权安排非乙方人员对其进行修复，所需修复费用从待支付给乙方的质保金中直接扣除，如待支付给乙方的质保金不足以支付时，乙方应及时补足该差额。如乙方违约超过3次，甲方有权提前解除本合同而不需承担违约责任；若乙方的行为造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方遭受的全部经济损失和承担法律责任（包括但不限于损失费、索赔费、律师费、诉讼保全保险费、行政处罚金等）。

**6、项目验收**

6.1 乙方须按照相关的标准及甲方的要求提供公交候车亭隔离设施及安装施工，竣工之日起5日内通知甲方并向甲方提交相关竣工图片，甲方组织相关人员现场对项目进行验收。验收过程中，甲方发现质量问题的，在2日内向乙方提出，乙方应自甲方提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起2日内安排甲方验收。如未按时回复、退换和完成整改，甲方有权拒绝通过该项目验收，并按乙方逾期处理，乙方须承担合同约定的违约责任。

6.2 验收不及格的，乙方须按甲方的要求立即整改，因整改产生的材料费、人工费、运输费等所有相关费用由乙方承担，直至通过甲方验收合格为止。如乙方未按甲方要求期限内完成整改的，乙方须承担合同约定的违约责任。

6.3 经甲方加盖公章确认的验收文件方为有效结算凭据，乙方提供的单方验收记录不作为结算依据。项目验收合格前的风险由乙方承担。

**7、提出异议的时间和方法**

7.1 甲方如发现产品质量不符合约定、施工质量达不到要求，有权向乙方提出书面异议。

7.2 乙方在接到甲方书面异议之日起3日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**8、通知与送达**

8.1双方在本合同中填写的联系方式（包括通讯地址、联系电话、电子邮箱等）均真实有效。本合同项下的任何通知、函件、附件、报告、对账单或其他合同约定的须书面确认的内容，均应以书面方式寄/发至对方在本合同填写的通讯地址或电子邮箱。如采用寄送方式的，到达对方通讯地址后即视为送达。如采用发电子邮箱方式的，邮件发送成功即视为送达。

8.1.1甲方的联系方式：

（1）通讯地址：中山市城南三路38号

（2）收件人：\*\*\*

（3）联系电话：\*\*\*\*\*\*

（4）电子邮箱：\*\*\*\*\*\*

8.1.2乙方的联系方式：

（1）通讯地址：\*\*\*\*\*\*\*\*\*

（2）收件人：\*\*\*\*\*\*\*\*

（3）联系电话：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

（4）电子邮箱：\*\*\*\*\*\*\*

8.2合同任一方确认的联系方式如发生变更的，应当在发生变更之日起三日内通过书面方式通知对方，变更方未按前述方式履行通知义务的，该方所确定的联系方式仍视为有效送达地址，并且该方自行承担由此可能产生的一切法律后果。

8.3同时选择多种通知方式的，以其中较快送达者为准。就同一事项，一方对另一方发出一份以上通知且通知内容不同的，除非在通知中另有明确说明，以通知发出时间在后的为准。

8.4本条约定内容为本合同双方均明确同意的特别条款，效力独立于本合同其他条款。不论本合同其他条款因为任何原因被法院、仲裁机关或其他有权机关认定为无效或者被撤销，本条约定内容均为有效。

**9、廉洁条款**

9.1 甲、乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本合同的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

9.2 甲方及其工作人员均不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

9.3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

9.4 甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。

9.5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

9.6 乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

9.7 乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

9.8 乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉洁条款者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

9.9 甲方发现乙方有违反本合同或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除本合同并追究乙方相关的法律责任。

**10、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束之日起1日内向对方提出书面申请，以减少可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**11、违约责任**

11.1 除合同另有约定外，任何一方未能按本合同约定履行的，守约方有权要求违约方在限期内进行整改，在限期内仍未整改或整改后仍不符合要求的，守约方有权单方解除本合同，并且违约方须向守约方支付本合同总价10%的违约金，如乙方违约的，除支付前述违约金外，还须赔偿甲方因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔费、律师费、诉讼保全保险费、采取其他措施等费用）。

11.2 本合同所指损失包括：由于违约方过失/过错或非守约方故意/重大过失所产生的索赔费、赔偿费、采取补救措施费、名誉损失及消除影响支出、为解决纠纷而产生的所有诉讼保全保险费用、律师费、差旅费（含路费及食宿等）、查档费、调查费等一切合理费用、其他实际发生损失及预期利益损失等。

11.3乙方未能按合同约定完成项目（包括未能在约定时间内通过验收）的，每逾期一日，乙方应承担该项目总金额0.05%的违约金，逾期超过10（含本数）日，甲方有权单方解除本合同，要求乙方按前述标准承担违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于索赔费、律师费、诉讼保全保险费、采取其他措施等费用）。

**12、争议的解决**

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**13、监督和管理**

甲乙双方均应自觉配合双方及甲方主管部门对本合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

**14、合同生效**

本合同经双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

**15、合同终止**

如果一方严重违反本合同，并在收到对方违约通知书之日起10天内仍未能改正的，守约方可立即终止本合同。

**16、合同附件**

本合同附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，合同附件包括：施工安全生产责任书；公交候车亭隔离设施安装（加固）标准及计划明细；公交候车亭隔离设施安装（加固）标准图样；公交候车亭隔离设施的项目中介预算报告。

（以下无正文）

甲方（盖章）：中山市公共交通运输集团有限公司

代表人（签字）：

签订日期：

地 址：中山市南区城南三路38号

乙方（盖章）：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

代表人（签字）：

签订日期：

地 址：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

附件1：

**施工安全生产责任书**

甲方：中山市公共交通运输集团有限公司

乙方：

为进一步加强安全生产工作，防范和减少各类生产安全事故的发生，保障人民生命财产安全，保证公交候车亭隔离设施建设安装项目的安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》，结合我市行业安全管理实际，就乙方所负责的公交候车亭隔离设施建设安装项目施工安全责任的相关事项，制定本责任书。  
　　一、责任对象  
　　乙方负责人是工程项目安全生产的第一责任人，对本工程项目的安全生产负全面责任，全面负责施工区域内的人身、财产安全等。安全生产管理人员是施工现场安全负责人，对现场安全生产日常监督检查工作具体负责。乙方应严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业，不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发生违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。  
　　二、责任目标  
　　（一）认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针、政策和各项安全生产法律法规和规范标准。  
　　（二）认真实施本工程项目施工组织设计中的各项安全技术措施；组织编制、完善本项目重大危险源的控制措施和生产事故应急预案。  
　　（三）严格执行“五同时”要求，在计划、布置、检查、总结、评比工程项目生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。  
　　（四）严格执行《建筑施工安全检查标准》《建筑施工现场安全防护设施设置技术规程》和《建筑施工现场安全生产管理规程》，加强施工现场安全生产管理，提高安全防护质量，做到先防护后施工，施工现场各项安全合格率达100%。  
　　（五）乙方应按工程规模设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，项目负责人要领导和组织施工现场定期、专项的安全检查，支持工地安全员的工作，对施工中的事故隐患，组织制定措施，及时整改。自觉接受行业管理部门的监督检查，提出的安全生产与管理方面存在的问题，要按照定时、定人、定措施的要求予以整改。  
　　（六）执行国家用工管理的各项规定，严格持证上岗的管理制度，认真组织上岗前的各种安全教育培训，并做好记录。积极为施工人员办理意外伤害保险，相关费用由乙方自行承担。

（七）乙方仅能安排具有特种作业操作证的人员进行对应作业，保证所有特种作业人员持证上岗，并在开工前对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育。乙方保证足额支付施工人员劳动报酬，否则由此产生的全部纠纷均由乙方解决。  
　　（八）在制定工程各项费用计划时，要确保安全生产费用投入和有效使用，并建立安全生产投入台账。  
　　（九）发生事故时，乙方要紧急启动应急救援预案，做好人员抢救与现场保护工作，采取有效措施防止事故扩大，及时上报、组织、配合事故的调查。

（十）乙方负责此项目的全部安全责任，如在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。  
　　三、创建目标  
　　创建目标：安全文明施工现场合格。  
　　四、工程质量  
　　（一）建造质量要求：钢结构工程按《钢结构工程及验收规范》（GB50205-2020）执行；焊接按《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81—2002）执行；电气按《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）执行。结构要牢固可靠，确保安全。

（二）文明施工：达到广东省规定的文明施工标准。

（三）工程质量：乙方必须按照相关国家标准或行业标准进行施工，工程质量必须达到合格以上水平。在项目施工期间，甲方定期或不定期组织对乙方施工工程进行巡查，按责任目标落实完成工程施工项目，工程验收结果将作为工程项目的重要依据。  
　　五、施工组织

整个工程接受甲方的管理，特别要注意施工过程的安全问题，乙方须负责工程所有施工安全责任。

六、附则

（一）本责任书为《公交候车亭隔离设施建设安装项目采购合同》的有效组成部分，具有同等法律效力。

（二）本责任书一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力，自甲乙双方签署并盖章之日起生效。

（下页为签字盖章页）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代表（签字）：　　　　　　　 授权代表（签字）：

签署日期：　　　　　　　　　　　签署日期：

附件2：

**公交候车亭隔离设施安装（加固）标准**

**及计划明细**

一、公交候车亭隔离设施安装（加固）标准

（一）阻车石安装标准：采用芝麻白花岗岩阻车石，直径不小于250mm，埋设深度不小于300mm，阻挡高度不小于400mm，柱体表面应贴有反光膜，两柱的主体间距不大于1.5m，按甲方要求于柱体上表面加印提醒标识“请勿坐靠”红色字体。

（二）镀锌铁柱安装标准：采用镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径112mm，总长1000mm，埋深≥400mm，外露柱体粘贴反光膜，安装间距不大于1.5m。

（三）水泥墩加固标准：将候车亭现场已安装的预制水泥墩（C30混凝土，尺寸为500×600×350mm，重量≥125KG）埋地浇筑水泥（C30混凝土）加固，深度约100mm，水泥墩加固位置根据候车亭长度等距分布，并靠路沿石排列，水泥墩浇筑的表面颜色应与人行道人行砖的颜色一致，施工前后务必保证水泥墩完好（施工前后拍照留底），如施工前有损坏需告知甲方，因施工造成损坏的需按原价赔偿。

二、公交候车亭隔离设施安装计划明细

| **序号** | **站名** | **路段名称** | **所属路侧** | **候车亭类型** | **阻车石数量(个)** | **镀锌铁柱数量(个)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠湖公园（人才港） | 翠澜路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 2 | 中准道中 | 中准道 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 3 | 中准道中 | 中准道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 4 | 和信路西 | 五桂路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 5 | 和信路西 | 五桂路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 6 | 五桂路北三站 | 五桂路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 7 | 五桂路北二站 | 五桂路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 8 | 五桂路北二站 | 五桂路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 9 | 五桂路北 | 五桂路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 10 | 五桂路北 | 五桂路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 11 | 临海马安村宿舍区 | 五桂路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 12 | 临海马安村宿舍区 | 五桂路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 13 | 翠亨快线东 | 兴湾路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 14 | 翠亨快线东 | 兴湾路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 15 | 和信路香山大道路口 | 和信路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 16 | 南区社区药物维持治疗点 | 茶亭路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 17 | 南区社区药物维持治疗点 | 茶亭路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 18 | 芦溪 | 茶亭路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 19 | 中山骨科医院（羊寮） | 茶亭路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 20 | 中山骨科医院（羊寮） | 茶亭路 | 西侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 21 | 福涌牌坊 | 西环三路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 22 | 福涌牌坊 | 西环三路 | 西侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 23 | 寮后 | 西环四路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 24 | 金溪 | 西环四路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 25 | 金溪 | 西环四路 | 西侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 26 | 新凤环 | 西环四路 | 东侧 | 1大 | - | 4 |  |
| 27 | 沙田 | 西环五路 | 东侧 | 1大 | - | 4 |  |
| 28 | 板桥 | 双龙路口 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 29 | 板桥 | 双龙路口 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 30 | 南源路口A1 | 南源路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 31 | 南源路口 | 茶亭路 | 西侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 32 | 上塘 | 南源路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 33 | 上塘 | 南源路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 34 | 先施一路 | 先施一路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 35 | 西区休闲文化公园北（中智药业） | 广丰工业大道 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 36 | 西区休闲文化公园北（中智药业） | 广丰工业大道 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 37 | 广丰工业大道中 | 广丰工业大道 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 38 | 金昌工业路中 | 金昌工业路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 39 | 美林假日尚林苑 | 裕福北路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 40 | 美林假日尚林苑 | 裕福北路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 41 | 美林假日嘉林苑 | 裕福北路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 42 | 美林假日嘉林苑 | 裕福北路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 43 | 翠朗华苑 | 港隆中路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 44 | 翠朗华苑 | 港隆中路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 45 | 中山奥园 | 岐峰路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 46 | 东联 | 沙港路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 47 | 东联 | 沙港路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 48 | 兴创路口 | 北外环 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 49 | 兴创路口 | 北外环 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 50 | 白沙湾工业区 | 沙湾路 | 东侧 | 1大 | - | 4 |  |
| 51 | 白沙湾工业区 | 沙湾路 | 西侧 | 1大 | - | 4 |  |
| 52 | 东祥路中 | 东祥路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 53 | 槎桥村委 | 槎南路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 54 | 万谷广场东 | 槎南路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 55 | 万谷广场东 | 槎南路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 56 | 槎桥村委 | 槎南路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 57 | 槎桥村北 | 槎南路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 58 | 槎桥村北 | 槎南路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 59 | 恒大绿洲二期北 | 槎南路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 60 | 恒大绿洲二期北 | 槎南路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 61 | 悦朗路中 | 悦朗路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 62 | 悦朗路中 | 悦朗路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 63 | 悦朗路西 | 悦朗路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 64 | 悦朗路西 | 悦朗路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 65 | 槎桥洛 | 广珠公路 | 南侧 | 1小 | - | 2 |  |
| 66 | 槎桥洛 | 广珠公路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 67 | 星光礼寓 | 广珠公路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 68 | 文化艺术中心 | 博爱五路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 69 | 优雅翠园 | 兰桂路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 70 | 大东裕大厦 | 东苑南路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 71 | 东区公安分局 | 东苑路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 72 | 顺景花园 | 东苑南路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 73 | 顺景花园 | 东苑南路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 74 | 半山翠苑 | 孙文东路 | 南侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 75 | 半山翠苑 | 孙文东路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 76 | 翠闲庭 | 体育路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 77 | 和景花园北 | 博爱六路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 78 | 小鳌溪 | 博爱六路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 79 | 小鳌溪 | 博爱六路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 80 | 金字山公园 | 城桂公路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 81 | 金字山公园 | 城桂公路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 82 | 博爱医院正门 | 兴文路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 83 | 博览中心东 | 兴文路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 84 | 远洋城万象花园南 | 兴文路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 85 | 远洋城万象花园南 | 兴文路 | 北侧 | 1小 | 2 | - |  |
| 86 | 远洋城天祺 | 逸兴路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 87 | 南外环路口 | 长江路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 88 | 新安村 | 东苑南路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 89 | 东苑南路南外环跨线桥 | 东苑南路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 90 | 水云轩 | 起湾道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 91 | 水云轩 | 起湾道 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 92 | 富湾东路口 | 起湾南道 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 93 | 人才公园东 | 育才路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 94 | 人才公园东 | 育才路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 95 | 人才公园南 | 育才路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 96 | 人才公园南 | 育才路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 97 | 优才路中 | 优才路 | 南侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 98 | 优才路中 | 优才路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 99 | 优才路西 | 优才路 | 南侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 100 | 优才路西 | 优才路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 101 | 市儿童公园 | 2号路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 102 | 市儿童公园 | 2号路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 103 | 石岐区行政服务中心 | 民科西路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 104 | 石岐区行政服务中心 | 民科西路 | 南侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 105 | 东港湾花园 | 民科东路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 106 | 东港湾花园 | 民科东路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 107 | 天水湖小区 | 民科东路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 108 | 天水湖小区 | 民科东路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 109 | 天水湖小区东 | 民科东路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 110 | 天水湖小区东 | 民科东路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 111 | 民营科技园 | 东明北路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 112 | 东华路北 | 东华路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 113 | 臻园 | 东华路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 114 | 臻园 | 东华路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 115 | 岐乐花园 | 富康路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 116 | 永怡花园会所 | 豪程路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 117 | 永怡花园 | 富丽路 | 南侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 118 | 永怡花园 | 富丽路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 119 | 石岐区办事处 | 康华路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 120 | 石岐区办事处 | 康华路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 121 | 大信商业街 | 宏基路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 122 | 张溪北 | 湖滨北路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 123 | 富逸装饰广场A1 | 莲员西路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 124 | 富逸装饰广场 | 莲员西路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 125 | 清溪花园 | 青溪路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 126 | 清溪花园 | 青溪路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 127 | 青溪路北 | 青溪路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 128 | 张溪西路口 | 青溪路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 129 | 青溪路中 | 青溪路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 130 | 富逸装饰广场西 | 青溪路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 131 | 员峰桥 | 青溪路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 132 | 员峰桥 | 青溪路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 133 | 青溪路南 | 青溪路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 134 | 青溪路南 | 青溪路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 135 | 市人大 | 兴中道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 136 | 市人大 | 学院路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 137 | 华柏市场 | 柏苑路 | 北侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 138 | 华柏市场 | 柏苑路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 139 | 泰安路 | 泰安路 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 140 | 泰安路 | 泰安路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 141 | 老安山牌坊 | 南安路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 142 | 华光路中 | 华光路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 143 | 华光路中 | 华光路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 144 | 华光路北 | 华光路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 145 | 海悦酒店 | 安栏路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 146 | 海悦酒店 | 安栏路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 147 | 农业银行中山分行 | 悦来南路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 148 | 岐港公路（岐峰路口） | 岐港公路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 149 | 岐港公路(岐峰路口) | 岐港公路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 150 | 岐港公路中 | 岐港公路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 151 | 岐港公路中 | 岐港公路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 152 | 团结 | 岐港公路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 153 | 团结 | 岐港公路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 154 | 大信时尚家园A1 | 岐峰路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 155 | 大信时尚家园 | 岐峰路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 156 | 大信时尚家园A2 | 翠沙路 | 北侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 157 | 美林春天 | 岐峰路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 158 | 美林春天 | 岐峰路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 159 | 中山汽车总站 | 富华道 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 160 | 西区邮局 | 富华道 | 北侧 | 4大1小 | 20 | - |  |
| 161 | 西区邮局 | 富华道 | 南侧 | 4大1小 | 20 | - |  |
| 162 | 烟洲牌坊A1 | 富华道 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 163 | 烟洲牌坊B1 | 富华道 | 南侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 164 | 富华天桥西 | 富华道 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 165 | 富华天桥西 | 富华道 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 166 | 岐江桥西 | 富华道 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 167 | 岐江桥西 A1 | 富华道 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 168 | 岐江桥西（富华酒店）A2 | 富华道 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 169 | 西堤路北 | 西堤北路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 170 | 西堤路北 | 西堤北路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 171 | 富华天桥北 | 中山一路 | 东侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 172 | 愉翠雅园 | 西河东路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 173 | 翠景文化中心 | 翠景道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 174 | 瑞安花园 | 翠景道 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 175 | 瑞安花园 | 翠景道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 176 | 世纪新城 | 翠景路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 177 | 翠景道南 | 翠景道 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 178 | 翠景道南 | 翠景道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 179 | 西苑社区党群服务中心 | 小区道路内 | 南侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 180 | 翠景湾 | 翠景道 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 181 | 翠景湾 | 翠景道 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 182 | 翠景豪苑 | 康瑞路 | 西侧 | 1大1小 | 8 | - |  |
| 183 | 翠景豪苑 | 翠虹路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 184 | 大信新家园 | 翠沙路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 185 | 大信新家园 | 翠沙路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 186 | 市中医院北 | 翠沙路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 187 | 市中医院北 | 翠沙路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 188 | 岐港小区 | 翠沙路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 189 | 岐港小区 | 翠沙路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 190 | 彩虹大道(北外环路口) | 彩虹大道 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 191 | 彩虹大道(北外环路口) | 彩虹大道 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 192 | 彩虹大道（翠沙路口） | 彩虹大道 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 193 | 彩虹大道（翠沙路口） | 彩虹大道 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 194 | 岐环路南 | 岐环路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 195 | 岐环路南 | 岐环路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 196 | 日华坊 | 岐环路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 197 | 日华坊 | 岐环路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 198 | 恒大绿洲 | 广珠公路 | 北侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 199 | 恒大绿洲 | 广珠公路 | 南侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 200 | 城南立交桥 | 广珠公路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 201 | 蒂森电梯厂 | 城南四路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 202 | 蒂森电梯厂 | 城南四路 | 西侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 203 | 长环(茶叶市场) | G105 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 204 | 长环(茶叶市场) | G105 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 205 | 悦秀街南 | 悦秀路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 206 | 悦秀街南 | 悦秀路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 207 | 悦秀街口 | 悦秀路 | 东侧 | 1大1小 | - | 8 |  |
| 208 | 祈安苑 | 永安一路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 209 | 祈安苑 | 永安一路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 210 | 竹秀园村路口 | 永安二路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 211 | 竹秀园村路口 | 永安二路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 212 | 兴南路中 | 兴南路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 213 | 兴南路东 | 兴南路 | 南侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 214 | 碧堤湾畔 | 白石南路 | 南侧 | 1小 | - | 2 |  |
| 215 | 中澳滨河湾东 | 悦来南路 | 西侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 216 | 中澳滨河湾东 | 悦来南路 | 东侧 | 2大1小 | 12 | - |  |
| 217 | 居安苑 | 悦凯路 | 北侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 218 | 南岐科创园 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 219 | 南岐科创园 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 220 | 圣都南路口 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 221 | 圣都南路口 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 222 | 清匠电器科技园 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 223 | 清匠电器科技园 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 224 | 微观科技 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 225 | 微观科技 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 226 | 张溪南 | 湖滨路 | 东侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| 227 | 大信新都汇 | 莲塘北路 | 东侧 | 3大1小 | - | 16 |  |
| 228 | 厚兴牌坊 | 莲塘路 | 东侧 | 3大1小 | - | 16 |  |
| 229 | 中环路南 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | - | 12 |  |
| **合计** | | | | | **1226** | **1176** |  |

注：根据实际情况调整上表的数量以及安装地点，最终按照实际工程完成量结算。

三、公交候车亭水泥墩加固计划明细

| **序号** | **站名** | **路段名称** | **所属路侧** | **候车亭类型** | **水泥墩数量（个）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山留创园 | 东镇大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 2 | 东镇大道东 | 东镇大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 3 | 卓雅外国语学校 | 东镇大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 4 | 卓雅外国语学校 | 东镇大道 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 5 | 东镇路玉泉路口 | 东镇大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 6 | 东镇路玉泉路口 | 东镇大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 7 | 方直香山墅 | 东镇大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 8 | 方直香山墅 | 东镇大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 9 | 开发区九小 | 东镇大道 | 南侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 10 | 开发区九小 | 东镇大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 11 | 中山港大桥（科技东路） | 科技东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 12 | 中山港大桥（科技东路） | 科技东路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 13 | 美的悦府 | 科技东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 14 | 美的悦府 | 科技东路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 15 | 纬创科技园 | 科技西路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 16 | 纬创科技园 | 科技西路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 17 | 岐关东路 | 岐关东路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 18 | 开发区医院 | 岐洲路 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 19 | 开发区八小 | 环茂一路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 20 | 开发区八小 | 环茂一路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 21 | 君华新城广场 | 港义南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 22 | 沙边路中 | 沙边路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 23 | 沙边路中 | 沙边路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 24 | 沙边工业区 | 沙边路 | 南侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 25 | 沙边工业区 | 沙边路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 26 | 沙边路西 | 沙边路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 27 | 火炬路中 | 火炬路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 28 | 火炬路中 | 火炬路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 29 | 步云路口 | 沿江路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 30 | 步云路口 | 沿江路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 31 | 中山海事局 | 沿江路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 32 | 中山海事局 | 沿江路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 33 | 陵岗 | 江陵西路 | 北侧 | 1大1小 | 1 |  |
| 34 | 江陵西路中 | 江陵西路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 35 | 江陵西路中 | 江陵西路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 36 | 明阳公司 | 江陵西路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 37 | 明阳公司 | 江陵西路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 38 | 大岭 | 江陵西路 | 南侧 | 2大1小 | 3 |  |
| 39 | 大岭 | 江陵西路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 40 | 番中路口 | 中山港大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 41 | 番中路口 | 中山港大道 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 42 | 开发区交警大队 | 中山港大道 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 43 | 开发区交警大队 | 中山港大道 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 44 | 火炬职院西门 | 中山港大道 | 东侧 | 1大1小 | 1 |  |
| 45 | 火炬职院西门 | 中山港大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 46 | 火炬职院 | 中山港大道 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 47 | 张家边路口 | 中山港大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 48 | 张家边路口 | 中山港大道 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 49 | 窈窕 | 中山港大道 | 南侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 50 | 窈窕 | 中山港大道 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 51 | 五星美居中心 | 中山港大道 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 52 | 五星管理区 | 中山港大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 53 | 五星管理区 | 中山港大道 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 54 | 青篱国门生物安全教育基地A2 | 中山港大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 55 | 青篱国门生物安全教育基地 | 中山港大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 56 | 交警高速大队 | 博爱七路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 57 | 交警高速大队 | 博爱七路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 58 | 神涌 | 博爱七路 | 南侧 | 1大 | 2 |  |
| 59 | 君华新城 | 博爱七路 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 60 | 君华新城六区 | 博爱七路 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 61 | 君华新城六区 | 博爱七路 | 南侧 | 1大 | 2 |  |
| 62 | 双合山村 | 城桂公路 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 63 | 古寨沟 | 城桂公路 | 西侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 64 | 岐澳古道南 | 城桂公路 | 南侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 65 | 南桥 | 城桂公路 | 南侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 66 | 城桂公路东 | 城桂公路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 67 | 紫坭环路口 | 工业大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 68 | 紫坭环路口 | 工业大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 69 | 寿星塘村 | 工业大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 70 | 大尖山公园路口 | 工业大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 71 | 大尖山公园路口 | 工业大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 72 | 龙塘工业大道中 | 工业大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 73 | 龙塘工业大道中 | 工业大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 74 | 五桂山龙塘村口 | 工业大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 75 | 五桂山龙塘村口 | 工业大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 76 | 五桂山龙塘 | 工业大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 77 | 五桂山龙塘 | 工业大道 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 78 | 龙塘工业大道西 | 工业大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 79 | 龙塘工业大道西 | 工业大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 80 | 广东理工学院 | 职教园路 | 东侧 | 2大1小 | 7 |  |
| 81 | 双合山村 | 城桂公路 | 西侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 82 | 国防教育基地 | 城桂公路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 83 | 国防教育基地 | 城桂公路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 84 | 五桂山和平村口 | 城桂公路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 85 | 南桥村委 | 城桂公路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 86 | 南桥村委 | 城桂公路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 87 | 麻斗A1 | G105国道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 88 | 麻斗A2 | G105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 89 | 麻子村 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 90 | 麻子村 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 91 | 黄家村 | G105国道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 92 | 黄家村 | G105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 93 | 白石派出所 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 94 | 白石派出所 | G105国道 | 东侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 95 | 文华中路（三合路口） | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 96 | 文华中路（三合路口） | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 97 | 白石市场 | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 98 | 白石市场 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 99 | 吉雅花园 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 100 | 吉雅花园 | G105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 101 | 文华中路东 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 102 | 文华中路东 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 103 | 三乡路口跨线桥 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 104 | 三乡路口跨线桥 | G105国道 | 东侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 105 | 平南社区北 | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 106 | 平南社区北 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 107 | 鸿埠园路口 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 108 | 鸿埠园路口 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 109 | 三鑫学校 | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 110 | 三鑫学校 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 111 | 平东路口 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 112 | 平东路口 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 113 | 谷都大道中 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 114 | 谷都大道中 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 115 | 鸦岗大街路口 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 116 | 鸦岗大街路口 | G105国道 | 东侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 117 | 盛业路口 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 118 | 盛业路口 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 119 | 古鹤路口 | G105国道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 120 | 古鹤路口 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 121 | 华财古玩城 | G105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 122 | 雍陌 | 省道S268 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 123 | 郑观应故居 | 省道S268 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 124 | 雍陌东山书院 | 省道S268 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 125 | 雍陌东山书院 | 省道S268 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 126 | 雍陌小学路口 | 省道S268 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 127 | 塘敢 | 省道S268 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 128 | 三乡第二工业区 | 文昌西路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 129 | 三乡第二工业区 | 文昌西路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 130 | 三乡市场 | 文昌西路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 131 | 三乡市场 | 文昌西路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 132 | 通大百货 | 文昌路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 133 | 通大百货 | 文昌路 | 南侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 134 | 三乡第一工业区 | 文昌路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 135 | 三乡第一工业区 | 文昌路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 136 | 金涌大道北 | 金涌大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 137 | 金涌大道北 | 金涌大道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 138 | 雅湖居 | 金涌大道 | 东侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 139 | 雅湖居 | 金涌大道 | 西侧 | 3大1小 | 9 |  |
| 140 | 鸦岗路口 | 金涌大道 | 东侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 141 | 鸦岗路口 | 金涌大道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 142 | 海尚绿洲 | 金涌大道 | 东侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 143 | 海尚绿洲 | 金涌大道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 144 | 金涌大道南 | 金涌大道 | 南侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 145 | 三乡物流中心 | 城桂公路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 146 | 大布工业区 | 城桂公路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 147 | 平湖路口 | 城桂公路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 148 | 三乡沙岗B2 | 城桂公路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 149 | 雅居乐新城路口 | 沙坦路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 150 | 雅居乐新城路口 | 沙坦路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 151 | 三乡客运站 | 沙坦路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 152 | 茅湾 | 沙坦路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 153 | 茅湾 | 沙坦路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 154 | 中恒海晖园 | 景观大道 | 南侧 | 1大 | 2 |  |
| 155 | 中恒海晖园 | 景观大道 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 156 | 三角儿童公园 | 福源路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 157 | 三角儿童公园 | 福源路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 158 | 三角大信新都汇 | 福源路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 159 | 三角大信新都汇 | 福源路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 160 | 东方玫瑰园 | 福源路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 161 | 三角壹加壹 | 福源北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 162 | 三角壹加壹 | 福源北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 163 | 光二村路口 | 福源南路 | 东侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 164 | 光二村路口 | 福源南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 165 | 禹州云鼎府 | 得能东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 166 | 龙瑞小学 | 沙溪南路 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 167 | 龙瑞小学 | 沙溪南路 | 西侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 168 | 沙涌 | 南源路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 169 | 沙涌 | 南源路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 170 | 彩虹路口 | 神湾大道中 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 171 | 彩虹路口 | 神湾大道中 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 172 | 定溪 | 神湾大道南 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 173 | 定溪 | 神湾大道南 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 174 | 东华村 | 神湾大道北 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 175 | 东华村 | 神湾大道北 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 176 | 神湾新市场 | 神湾大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 177 | 神湾新市场 | 神湾大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 178 | 石场村 | 神湾大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 179 | 石场村 | 神湾大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 180 | 外沙 | 神湾大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 181 | 神溪 | 神湾大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 182 | 沙湾市场 | 神湾大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 183 | 沙湾市场 | 神湾大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 184 | 神湾中心小学 | 光辉路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 185 | 神湾中心小学 | 光辉路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 186 | 神洲湾畔 | 光辉路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 187 | 神洲湾畔 | 光辉路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 188 | 神湾繁花里公交枢纽站 | 外沙工业大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 189 | 格兰仕公司 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 190 | 格兰仕公司 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 191 | 纪元花园 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 192 | 纪元花园 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 193 | 黄圃马安 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 194 | 黄圃马安 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 195 | 二坵 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 196 | 二坵 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 197 | 新沙 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 198 | 新沙 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 199 | 黄圃镇政府 | 南三公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 200 | 黄圃镇政府 | 南三公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 201 | 汇东酒店 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 202 | 汇东酒店 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 203 | 凯隆城 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 204 | 凯隆城 | 南三公路 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 205 | 蓝天金地花园 | 新丰北路 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 206 | 新丰北路中 | 新丰北路 | 西侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 207 | 恒大御府 | 新丰北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 208 | 恒大御府 | 新丰北路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 209 | 金穗悦景台 | 新丰北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 210 | 黄圃公交枢纽站东 | 南三公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 211 | 马新派出所 | 横石路 | 东侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 212 | 马新派出所 | 横石路 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 213 | 马新中学 | 横石路 | 东侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 214 | 马新中学 | 横石路 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 215 | 永兴路口 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 216 | 永兴路口 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 217 | 南头市场监督分局 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 218 | 南头市场监督分局 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 219 | 南头镇政府 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 220 | 南头行政服务中心 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 221 | 升辉北路口 | 南三公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 222 | 南头将军社区 | 南三公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 223 | 岭南路（尚安街口） | 岭南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 224 | 岭南路（尚安街口） | 岭南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 225 | 南朗壹加壹广场 | 岭南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 226 | 南朗壹加壹广场 | 岭南路 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 227 | 岭南路贝外村路口 | 岭南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 228 | 岭南路贝外村路口 | 岭南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 229 | 岭南路翠亨快线路口 | 岭南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 230 | 西江里牌坊 | 南岐北路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 231 | 大车 | 南岐北路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 232 | 榄边 | 南岐北路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 233 | 榄边 | 南岐北路 | 北侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 234 | 南朗消防大队 | 南岐北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 235 | 南朗消防大队 | 南岐北路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 236 | 人民医院南朗分院 | 南岐北路 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 237 | 人民医院南朗分院 | 南岐北路 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 238 | 南朗街道办事处 | 南岐北路 | 东侧 | 1大1小 | 5 |  |
| 239 | 南朗街道办事处 | 南岐北路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 240 | 南朗市场 | 南岐南路 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 241 | 柴桥 | 南岐南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 242 | 柴桥 | 南岐南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 243 | 南岐中路 | 南岐南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 244 | 南岐中路 | 南岐南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 245 | 中山影视城 | 翠亨大道 | 东侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 246 | 孙中山故居 | 翠亨大道 | 西侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 247 | 烈士陵园 | 翠亨大道 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 248 | 烈士陵园 | 翠亨大道 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 249 | 长沙铺 | 翠亨大道 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 250 | 平顶村北 | 翠亨大道 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 251 | 平顶村北 | 翠亨大道 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 252 | 平顶村 | 翠亨大道 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 253 | 明珠路口 | 翠亨大道 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 254 | 建纶工业园 | 逸仙路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 255 | 建纶工业园 | 逸仙路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 256 | 东桠路口 | 逸仙路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 257 | 东桠路口 | 逸仙路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 258 | 东亨路口 | 逸仙路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 259 | 浪网大道路口 | 番中公路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 260 | 浪网大道路口 | 番中公路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 261 | 民众大道北 | 民众大道 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 262 | 民众大道北 | 民众大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 263 | 锦标市场 | 民众大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 264 | 民众街道办事处 | 六百六路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 265 | 民众壹加壹 | 六百六路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 266 | 民众壹加壹 | 六百六路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 267 | 六百六路西 | 六百六路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 268 | 六百六路西 | 六百六路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 269 | 浪网中学 | 阳光大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 270 | 民众文化广场 | 民众大道 | 东侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 271 | 接源A2 | 番中公路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 272 | 接源A1 | 番中公路 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 273 | 多宝 | 番中公路 | 西侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 274 | 多宝 | 番中公路 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 275 | 阳光大道路口 | 番中公路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 276 | 阳光大道路口 | 番中公路 | 东侧 | 2大1小 | 2 |  |
| 277 | 阳光大道中 | 阳光大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 278 | 大骏布业城 | 番中公路 | 东侧 | 2大1小 | 2 |  |
| 279 | 民溪路口 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 280 | 板芙市场 | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 281 | 板芙市场 | G105国道 | 东侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 282 | 板芙一中 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 283 | 板芙一中 | G105国道 | 东侧 | 3大1小 | 5 |  |
| 284 | 板芙北路（兴业路口） | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 285 | 板芙北路（兴业路口） | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 286 | 板芙第四工业区 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 287 | 板芙第四工业区 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 288 | 金澳华庭 | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 289 | 金澳华庭 | G105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 290 | 白溪 （益达服装） | G105国道 | 西侧 | 3大1小 | 8 |  |
| 291 | 白溪（益达服装） | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 292 | 里溪牌坊 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 293 | 里溪牌坊 | G105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 294 | 深湾 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 295 | 深湾 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 296 | 深湾隧道口 | G105国道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 297 | 深湾隧道口 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 298 | 深湾村委会 | G105国道 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 299 | 深湾村委会 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 300 | 板芙中路（顺业路口） | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 301 | 板芙中路（顺业路口） | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 302 | 板芙中路南 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 303 | 板芙中路南 | G105国道 | 东侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 304 | 巨龙古玩城 | Y008 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 305 | 外沙 | 神湾大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 306 | 富华立交南 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 307 | 富华立交南 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 308 | 大石兜 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 309 | 大石兜 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 310 | 中海翠林兰溪园 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 311 | 中海翠林兰溪园 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 312 | 溪角 | 岐江公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 313 | 溪角 | 岐江公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 314 | 云汉 | 岐江公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 315 | 云汉 | 岐江公路 | 北侧 | 4大1小 | 9 |  |
| 316 | 沙溪公安分局 | 宝珠中路 | 南侧 | 4大1小 | 9 |  |
| 317 | 溪角中学(华发四季) | 新濠路 | 西侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 318 | 白石桥 | 沙溪南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 319 | 岗背西 | 溪叠路 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 320 | 龙聚环 | 岐江公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 321 | 星宝路 | 星宝路 | 南侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 322 | 汇源居委会 | 岐江公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 323 | 汇源居委会 | 岐江公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 324 | 隆兴工业园(华发庄园) | 隆兴南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 325 | 沙溪南路口 | 新濠路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 326 | 汉基花园 | 星宝路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 327 | 大同路口 | 新濠路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 328 | 大同市场 | 隆兴工业路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 329 | 大同市场 | 隆兴工业路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 330 | 新濠南路中 | 新濠南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 331 | 坦洲医院 | 德秀路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 332 | 坦洲医院 | 德秀路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 333 | 坦洲实验中学 | 德秀路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 334 | 坦洲实验中学 | 德秀路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 335 | 汇星建材市场 | 坦神北路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 336 | 汇星建材市场 | 坦神北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 337 | 坦洲公交枢纽站 | 坦神北路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 338 | 坦洲公交枢纽站 | 坦神北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 339 | 坦洲污水处理厂 | 坦神南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 340 | 坦洲污水处理厂 | 坦神南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 341 | 鹅咀路口 | 坦神南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 342 | 鹅咀路口 | 坦神南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 343 | 安阜变电站 | 坦神南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 344 | 安阜变电站 | 坦神南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 345 | 安阜市场 | 坦神南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 346 | 合胜百货 | 坦神北路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 347 | 合胜百货 | 坦神北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 348 | 同胜合益市场 | 界狮南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 349 | 优越香格里 | 界狮南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 350 | 中澳世纪城 | 界狮南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 351 | 中澳世纪城 | 界狮南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 352 | 中澳丽珠花园 | 界狮南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 353 | 中澳丽珠花园 | 界狮南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 354 | 中澳新城 | 界狮南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 355 | 中澳新城 | 界狮南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 356 | 优越香格里南 | 宝珠南路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 357 | 优越香格里南 | 宝珠南路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 358 | 宝珠南路中 | 宝珠南路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 359 | 宝珠南路中 | 宝珠南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 360 | 安南丽苑 | 神农路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 361 | 安南丽苑 | 神农路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 362 | 金山城 | 南坦路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 363 | 金山城 | 南坦路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 364 | 汇翠山庄 | 南坦路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 365 | 汇翠山庄 | 南坦路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 366 | 汇昌酒店 | 南坦路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 367 | 坦洲南华医院 | 广源路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 368 | 金斗湾市场 | 环市路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 369 | 金斗湾市场 | 环市路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 370 | 坦洲中心市场南 | 神利路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 371 | 坦洲中心市场南 | 神利路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 372 | 神利路 | 神利路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 373 | 神利路 | 神利路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 374 | 七村路口 | 神利路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 375 | 七村路口 | 神利路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 376 | 坦洲村社区 | 德溪路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 377 | 林东小学 | 德溪路 | 南侧 | 2大1小 | 3 |  |
| 378 | 联一村委会 | 德溪路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 379 | 联一村委会 | 德溪路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 380 | 德溪路口 | 德溪路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 381 | 联兴路(德溪路口) | 联兴路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 382 | 琪环村口 | 沙坦路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 383 | 龙塘东 | 沙坦南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 384 | 龙塘东 | 沙坦南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 385 | 宝裕 | 跃进路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 386 | 金兰桥 | 跃进路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 387 | 金兰桥 | 跃进路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 388 | 六沙村委 | 跃进路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 389 | 六沙村委 | 跃进路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 390 | 东成大道 | 葵兴大道 | 东侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 391 | 东成大道 | 葵兴大道 | 西侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 392 | 东方花园 | 105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 393 | 东方花园 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 394 | 东升村 | 105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 395 | 东升税务局 | 同乐大街三路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 396 | 小榄镇政府第二办公区 | 105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 397 | 小榄镇政府第二办公区 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 398 | 高沙文体广场 | 同乐大街一路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 399 | 郭门照医院 | 105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 400 | 郭门照医院 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 401 | 丽城花园 | 同乐大街二路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 402 | 丽城花园 | 同乐大街二路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 403 | 坦背 | 105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 404 | 坦背新市场 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 405 | 同乐村 | 同乐大街二路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 406 | 同茂工业区路口 | 105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 407 | 同茂工业区路口 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 408 | 裕民 | 105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 409 | 裕民 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 410 | 裕民四队 | 105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 411 | 大涌红博城 | 旗涌路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 412 | 大涌红博城 | 旗涌路 | 南侧 | 3大1小 | 6 |  |
| 413 | 旗山路东 | 旗山路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 414 | 旗山路东 | 旗山路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 415 | 大业西路口 | 中新路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 416 | 安堂牌坊 | 中新路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 417 | 安堂牌坊 | 中新路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 418 | 卓山中学 | 中新路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 419 | 卓山中学 | 中新路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 420 | 文田布业城 | 中新路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 421 | 大涌红博城北 | 凤凰路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 422 | 东凤兴华跨线桥B1 | 105国道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 423 | 吉昌村路口 | 东阜公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 424 | 吉昌村路口 | 东阜公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 425 | 东凤兴昌路口 | 东阜公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 426 | 东凤兴昌路口 | 东阜公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 427 | 东阜公路中 | 东阜公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 428 | 东凤美的电器 | 东阜公路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 429 | 东凤美的电器 | 东阜公路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 430 | 永益村路口 | 东阜公路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 431 | 穗成村 | 东阜公路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 432 | 东凤美日中心 | 东阜公路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 433 | 和泰村路口 | 东阜公路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 434 | 东海路口 | 凤翔大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 435 | 东阜路口 | 凤翔大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 436 | 东凤人民医院 | 厚德路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 437 | 东凤人民医院 | 厚德路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 438 | 大有村路口 | 阜南大道 | 东侧 | 2大2小 | 5 |  |
| 439 | 木河迳工业区 | 木河迳东路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 440 | 木河迳工业区 | 木河迳东路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 441 | 东方骏园 | 木河迳东路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 442 | 水禾园南 | 木河迳西路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 443 | 港口医院正门 | 胜隆西路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 444 | 港口医院正门 | 胜隆西路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 445 | 福田三路路口 | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 446 | 福田三路路口 | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 447 | 穗安 | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 448 | 穗安 | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 449 | 生活家地板（福田七路口） | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 450 | 生活家地板（福田七路口） | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 451 | 科劲公司 | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 452 | 科劲公司 | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 453 | 石特 | 沙港公路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 454 | 石特 | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 455 | 西街村 | 沙港公路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 456 | 中深智谷 | 木河迳东路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 457 | 世纪西路 | 世纪西路 | 南侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 458 | 世纪西路 | 世纪西路 | 北侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 459 | 港口医院 | 停车场内 | 西侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 460 | 第二人民医院 | 木河迳东路 | 北侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 461 | 兴港南路中 | 兴港南路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 462 | 胜隆东路 | 胜隆东路 | 南侧 | 1大 | 2 |  |
| 463 | 西区医院西 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 464 | 西区医院西 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 465 | 翠沙路口 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 466 | 富华立交北 | G105国道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 467 | 富华立交北 | G105国道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 468 | 曹边 | G105 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 469 | 碧桂园凤凰城东 | G105 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 470 | 渡头工业区 | G105 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 471 | 渡头工业区 | G105 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 472 | 科学家小镇 | G105 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 473 | 峰景花园 | 长江路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 474 | 长江北大桥 | 长江北路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 475 | 长江北大桥 | 长江北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 476 | 起湾沙隧道南 | 长江北路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 477 | 起湾沙隧道南 | 长江北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 478 | 白沙湾村 | 长江北路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 479 | 白沙湾村 | 长江北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 480 | 老富头村 | 长江北路 | 东侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 481 | 博爱一路东 | 博爱一路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 482 | 博爱一路东 | 博爱一路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 483 | 利强工业区 | 兴华路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 484 | 皇冠花园 | 小琅环路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 485 | 皇冠花园 | 小琅环路 | 西侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 486 | 桂山中学南 | 小琅环路 | 南侧 | 1大 | 2 |  |
| 487 | 桂山中学南 | 小琅环路 | 北侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 488 | 小琅环公园（桂山中学） | 小琅环路 | 南侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 489 | 小琅环公园（桂山中学） | 小琅环路 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 490 | 载德小学 | 小琅环路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 491 | 巨龙古玩城西 | Y003 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 492 | 巨龙古玩城西 | Y003 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 493 | 南龙村委 | 泉林路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 494 | 景湖居 | 振华路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 495 | 景湖居 | 振华路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 496 | 茅湾立交北 | 振华路 | 东侧 | 2大1小 | 6 |  |
| 497 | 茅湾立交北 | 振华路 | 西侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 498 | 太阳城西 | 港义路 | 东侧 | 1大1小 | 1 |  |
| 499 | 太阳城西 | 港义路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 500 | 火炬二中 | 环茂路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 501 | 开发区中心小学 | 港义路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 502 | 沙边市场 | 濠江西路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 503 | 沙边置业路南 | 置业路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 504 | 沙边置业路南 | 置业路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 505 | 国碁公司 | 伟盛路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 506 | 国碁公司 | 伟盛路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 507 | 佳能生活区 | 健康路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 508 | 神农路中 | 神农路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 509 | 神农路中 | 神农路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 510 | 九洲大道西 | 九洲大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 511 | 九洲大道西 | 九洲大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 512 | 开发区人才楼 | 得能东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 513 | 世纪广场 | 得能东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 514 | 嘉源豪庭 | 东阳北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 515 | 嘉源豪庭 | 东阳北路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 516 | 裕龙君汇 | 东阳路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 517 | 裕龙君汇 | 东阳路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 518 | 凯茵又一城 | 翠亨快线 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 519 | 凯茵又一城 | 翠亨快线 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 520 | 中山港经贸大厦 | 康乐大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 521 | 公共汽车城东站场 | 中山六路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 522 | 公共汽车城东站场 | 中山六路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 523 | 建中路 | 建中路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 524 | 建中路 | 建中路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 525 | 濠头牌坊（金记大酒楼） | 孙文东路 | 南侧 | 2大1小 | 2 |  |
| 526 | 濠头牌坊（金记大酒楼） | 孙文东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 527 | 丽港城 | 孙文东路 | 南侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 528 | 丽港城 | 孙文东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 529 | 聚豪园 | 博爱七路 | 北侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 530 | 聚豪园 | 博爱七路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 531 | 实地璟湖城 | 博爱七路 | 南侧 | 2大1小 | 3 |  |
| 532 | 聚豪园东门 | 景观路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 533 | 聚豪园东门 | 景观路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 534 | 景观路北 | 景观路 | 东侧 | 2大1小 | 4 |  |
| 535 | 景观路北 | 景观路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 536 | 凯茵豪园正门 | 景观路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 537 | 凯茵新城 | 景观路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 538 | 科技西路西 | 科技西路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 539 | 凯茵名门 | 景观路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 540 | 五桂山工业区 | 城桂公路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 541 | 五桂山工业区 | 城桂公路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 542 | 广东理工学院西门 | 无名路 | 东侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 543 | 领秀山 | 小区道路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 544 | 长命水长逸路 | 长命水长逸路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 545 | 长命水长逸路 | 长命水长逸路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 546 | 横栏税务分局 | 顺兴南路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 547 | 东成路口 | 东成路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 548 | 东方景翠居 | 兆益路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 549 | 东方景翠居 | 兆益路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 550 | 东锐工业区 | 东成路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 551 | 太平村文化广场 | 太平南路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 552 | 新胜村委 | 东成路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 553 | 新胜村委 | 东成路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 554 | 新胜小学 | 东成路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 555 | 新胜小学 | 东成路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 556 | 益隆兴群街 | 兴群街 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 557 | 大涌红博城北 | 凤凰路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 558 | 大涌市场A1 | 华泰路 | 西侧 | 3大1小 | 7 |  |
| 559 | 大涌市场南 | 旗山路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 560 | 大涌体育馆 | 兆洋路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 561 | 大涌体育馆 | 兆洋路 | 南侧 | 1大1小 | 4 |  |
| 562 | 大涌医院 | 旗山路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 563 | 南文敦煌市场 | 旗山路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 564 | 南文小学 | 旗山路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 565 | 南文小学 | 旗山路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 566 | 胜景花园 | 旗山路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 567 | 胜景花园 | 旗山路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 568 | 小洋工业区 | 旗峰路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 569 | 小洋工业区 | 旗峰路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 570 | 兴华路中 | 兴华路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 571 | 兴华路中 | 兴华路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 572 | 医药城科技园 | 时珍路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 573 | 医药城科技园 | 时珍路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 574 | 隆赋药业 | 时珍路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 575 | 隆赋药业 | 时珍路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 576 | 山海郡南 | 翠云路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 577 | 山海郡南 | 翠云路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 578 | 濠涌 | 榄横路 | 北侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 579 | 濠涌 | 榄横路 | 南侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 580 | 华照村 | 海富南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 581 | 麻东 | 海富南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 582 | 麻西 | 海富南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 583 | 横门市场 | 海富北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 584 | 岐山 | 海富南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 585 | 岐山 | 海富南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 586 | 十顷 | 海富中路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 587 | 海湾城六期西 | 翠云路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 588 | 八村 | 沙港东路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 589 | 港穗工业园 | 沙港东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 590 | 浅水湖桥北 | 兴港北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 591 | 浅水湖桥北 | 兴港北路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 592 | 群乐村路口 | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 593 | 群乐村路口 | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 594 | 悦辰公司 | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 595 | 港穗工业园 | 沙港公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 596 | 八村 | 沙港公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 597 | 第二人民医院路口 | 三角快线 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 598 | 第二人民医院路口 | 三角快线 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 599 | 胜隆七队 | 三角快线 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 600 | 东方骏园 | 木河迳东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 601 | 西街桥 | 东长堤大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 602 | 保利国际广场 | 世纪东路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 603 | 保利国际广场 | 世纪东路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 604 | 第二人民医院 | 木河迳东路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 605 | 星晨花园 | 星晨路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 606 | 星晨花园 | 星晨路 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 607 | 金钟 | 芙中路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 608 | 里溪大道中 | 里溪大道 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 609 | 先施一路 | 先施一路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 610 | 中山奥园 | 岐峰路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 611 | 白沙湾工业区西 | 东祥路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 612 | 白沙湾工业区西 | 东祥路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 613 | 宝龙城南 | 濠江西路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 614 | 宝龙城南 | 濠江西路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 615 | 东祥路中 | 东祥路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 616 | 雅居乐诺丁山 | 振华路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 617 | 雅居乐诺丁山 | 振华路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 618 | 振华路中 | 振华路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 619 | 振华路中 | 振华路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 620 | 雅居乐万象郡 | 振华路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 621 | 雅居乐万象郡 | 振华路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 622 | 三乡雅居乐佰利山 | 振华路 | 东侧 | 1大 | 2 |  |
| 623 | 三乡雅居乐佰利山 | 振华路 | 西侧 | 1大 | 2 |  |
| 624 | 环洲北路东 | 环洲北路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 625 | 环洲北路东 | 环洲北路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 626 | 十四村桥头 | 环市路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 627 | 十四村桥头 | 环市路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 628 | 环市路南 | 环市路 | 南侧 | 1大1小 | 5 |  |
| 629 | 环市路南 | 环市路 | 北侧 | 1大1小 | 5 |  |
| 630 | 界狮路北 | 界狮北路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 631 | 界狮路北 | 界狮北路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 632 | 坦洲怡乐园 | 大兴路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 633 | 南朗市场正门 | 永兴路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 634 | 思邈路中 | 时珍路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 635 | 思邈路中 | 时珍路 | 西侧 | 1大1小 | 2 |  |
| 636 | 思邈路北 | 时珍路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 637 | 思邈路北 | 时珍路 | 北侧 | 1大1小 | 1 |  |
| 638 | 鸡头角村 | 龙穴路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 639 | 龙穴新村 | 龙穴路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 640 | 元山村 | 西村大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 641 | 左步村村口 | 南冲路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 642 | 盈彩美地 | 逸翠路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 643 | 盈彩美地 | 逸翠路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 644 | 冲口村 | 南坑街 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 645 | 海湾城六期西 | 翠云路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 646 | 海湾城三期 | 翠锦路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 647 | 海湾城三期 | 翠锦路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 648 | 海湾城一期南 | 长平路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 649 | 海湾城一期东 | 翠锦路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 650 | 海湾城一期东 | 翠锦路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 651 | 明珠路东 | 翠云路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 652 | 海湾城七期西 |  | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 653 | 海湾城七期西 |  | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 654 | 海湾城八期西 |  | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 655 | 海湾城八期西 |  | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 656 | 长江水世界 | 长江水世界 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 657 | 广东药科大学南 | 坦洲快线 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 658 | 社贝村站 | 翠山公路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 659 | 社贝村站 | 翠山公路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 660 | 永一 | 环洲北路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 661 | 永一 | 环洲北路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 662 | 环洲南路西 | 环洲南路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 663 | 环洲南路西 | 环洲南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 664 | 环洲南路中 | 环洲南路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 665 | 环洲南路中 | 环洲南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 666 | 环洲南路 | 环洲南路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 667 | 环洲南路 | 环洲南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 668 | 环洲南路东 | 环洲南路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 669 | 环洲南路东 | 环洲南路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 670 | 翠芳路 | 翠芳路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 671 | 翠芳路 | 翠芳路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 672 | 海伦春天 | 环市路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 673 | 坦洲镇政府 | 工业大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 674 | 杰士美厂 | 工业大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 675 | 嘉联路西 | 嘉联路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 676 | 嘉联路西 | 嘉联路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 677 | 坦洲第一工业区 | 嘉联路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 678 | 坦洲第一工业区 | 嘉联路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 679 | 南沙工业园 | 福源路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 680 | 南沙工业园 | 福源路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 681 | 宥南村委会 | 敬业路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 682 | 宥华路 | 宥华道 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 683 | 时代香海北岸 | 金凤路 | 南侧 | 1大 | 2 |  |
| 684 | 时代香海北岸 | 金凤路 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 685 | 横档 | 横石路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 686 | 大涌客运站 | 大业西路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 687 | 文田布业城 | 中新路 | 南侧 | 1小 | 2 |  |
| 688 | 东凤美日中心 | 东阜公路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 689 | 东凤镇政府 （322 929） | 凤宁路 |  | 1大1小 | 3 |  |
| 690 | 西罟村委 | 西罟大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 691 | 小沥村委 | 东海四路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 692 | 小沥村委 | 东海四路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 693 | 永益市场 | 博德街 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 694 | 永益市场 | 博德街 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 695 | 东海一路中 | 东海一路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 696 | 东海一路中 | 东海一路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 697 | 白石岗 | 金竹山街 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 698 | 翠怡花园 | 石门路 |  | 1大1小 | 3 |  |
| 699 | 石门小学 | 石门路 |  | 1大1小 | 3 |  |
| 700 | 贝头外村口 | 贝里贝外村入路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 701 | 莆山 | 赤坎岐关街 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 702 | 泮沙海 | 龙起路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 703 | 南朗体育中心 | 体育路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 704 | 南朗体育中心 | 体育路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 705 | 翠亨市场 | 竹溪大街 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 706 | 翠亨市场 | 竹溪大街 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 707 | 茂南路于意路口 | 茂南路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 708 | 茂南路于意路口 | 茂南路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 709 | 关塘村 | 关塘路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 710 | 合里村 | 南合路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 711 | 合外村口 | 南合路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 712 | 徐刘村 | 省道218 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 713 | 灯笼坑村 | 灯笼坑村道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 714 | 冲口村 | 南坑街 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 715 | 茶东 | 丹参路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 716 | 茶东 | 丹参路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 717 | 海湾城四期东 | 翠锦路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 718 | 海湾城四期东 | 翠锦路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 719 | 海湾城博爱门诊 | 翠锦路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 720 | 海湾城博爱门诊 | 翠锦路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 721 | 海湾城五期北 | 望海路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 722 | 海湾城五期北 | 望海路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 723 | 海湾城一期南 | 长平路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 724 | 海湾城会所 | 南朗快线 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 725 | 明珠路东 | 翠云路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 726 | 海湾城十期西 |  | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 727 | 海湾城十期西 |  | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 728 | 翠君路南 | 翠君路 |  | 1大 | 2 |  |
| 729 | 胜隆七队 | 三角快线 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 730 | 三角人民桥 | 人民路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 731 | 高平大道南 | 高平大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 732 | 新二路口 | 高平大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 733 | 新二路口 | 高平大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 734 | 达进一厂 | 高平大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 735 | 三角公安分局 | 高平大道 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 736 | 高平大道北 | 高平大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 737 | 高平大道北 | 高平大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 738 | 国泰公司 | 高平大道西 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 739 | 国泰公司 | 高平大道西 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 740 | 三角高平 | 锦成路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 741 | 兴平苑 | 福泽路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 742 | 兴平苑 | 福泽路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 743 | 进源路西 | 进源路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 744 | 黄利街 | 沙栏西路 |  | 1大1小 | 3 |  |
| 745 | 光一 | 沙栏西路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 746 | 光一 | 沙栏西路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 747 | 建华制衣厂 | 沙栏西路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 748 | 四海小学 | 东线路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 749 | 四海小学 | 东线路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 750 | 进源路西 | 进源路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 751 | 高平路口 | 高平大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 752 | 高平路口 | 高平大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 753 | 高雅市场 | 高平大道 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 754 | 高雅市场 | 高平大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 755 | 高平大道南 | 高平大道 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 756 | 南洋路中 | 南洋路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 757 | 三角公园 | 南洋路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 758 | 三角公园 | 南洋路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 759 | 新团结村 | 进源路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 760 | 新团结村 | 进源路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 761 | 浪网大道东 | 浪网大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 762 | 浪网工业村 | 浪网大道 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 763 | 十灵村 | 浪网大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 764 | 民众文化活动中心 | 浪网大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 765 | 上稔 | 浪网大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 766 | 浪网第一工业区路口 | 浪网大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 767 | 民众幸福大道路口 | 2号路 | 西侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 768 | 民众幸福大道路口 | 2号路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 769 | 沙仔新市场 | 沙仔路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 770 | 沙仔新市场 | 沙仔路 | 北侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 771 | 诚信路口站 | 结新路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 772 | 结新路路口 | 沙仔大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 773 | 结新路路口 | 沙仔大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 774 | 沙仔大道东站 | 沙仔大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 775 | 沙仔大道东站 | 沙仔大道 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 776 | 沙仔大道西站 | 沙仔大道 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 777 | 平一四最围 | 平一路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 778 | 平一四最围 | 平一路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 779 | 平一九队 | 平一路 | 南侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 780 | 平一九队 | 平一路 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 781 | 沙仔新工业园 | 首末站 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 782 | 南岐科创园 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 783 | 南岐科创园 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 784 | 圣都南路口 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 785 | 圣都南路口 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 786 | 清匠电器科技园 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 787 | 清匠电器科技园 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 788 | 微观科技 | 汇贤二路 | 东侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 789 | 微观科技 | 汇贤二路 | 西侧 | 2大1小 | 5 |  |
| 790 | 神涌 | 博爱七路 | 北侧 | 1大 | 2 |  |
| 791 | 茂南路 | 时珍路 | 东侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 792 | 兴创路口 | 北外环 | 北侧 | 1大1小 | 3 |  |
| 793 | 东祥路中 | 东祥路 | 南侧 | 2大1小 | 5 |  |
| **合计** | | | | | **3000** |  |

注：根据实际情况调整上表的数量以及施工地点，最终按照实际工程完成量结算。

附件3：

公交候车亭隔离设施安装（加固）标准图样



图1：镀锌铁柱图样

 

图2：阻车石图样

 

图3：水泥墩加固安装图样